**《肖像印》协作系统一期阶段性评审报告**

**1. 项目总体计划**

**项目开发计划总体上分6个迭代周期，每个迭代周期耗时为2-3周。**

* ~~第一周期：明确项目需求，配置运行电子商城源码~~
* 第二周期：删除部分项目不适用的功能模块，修改界面UI设计。
* 第三周期：添加图片管理功能模块。
* 第四周期：实现diy商品线下购买流程。
* 第五周期：实现需求文档二期开发需求。
* 第六阶段：完成开发文档撰写，总结项目开发经验与体会。

**当前项目的进度——20%**

估算依据为电子商城源码较为适配且可完美运行，但缺少“画稿设计”等部分功能模块，且前端UI界面仍需调整，开发文档未编写，故估算进度约为20%。

**2. 项目当前迭代期定义**

2022/09/7——2022/9/21

**3. 项目当前迭代目标定义**

* 明确项目需求
* 配置运行电子商城源码成功

**4. 当前迭代期的任务与成果物**

**产品经理**

* 初步需求分析文档（概念图，用例图）
* 源码配置运行成功
* 待添加功能模块（图片管理部分）线框图绘制

**前端**

* 在github上找到合适的双端（小程序端+web端(管理端)）在线商城源码
* 成功在本地部署运行小程序+web端应用
* 简单了解并熟悉双端页面结构，等待进一步添加、修改

**后端**